# Estado del proyecto y plan de pruebas para el equipo (Dev & QA)

| Proyecto | DTI Níjar — Exp. 18962/2025 |
| --- | --- |
| Dirigido a | Equipo de desarrollo y test |
| Supuesto | Tenéis ya desplegados en local los últimos cambios |
| Rama integrada | Hugo (última) |

Objetivo: que sepáis en qué estado está el proyecto y qué se puede probar ya en local, con pasos concretos y el resultado esperado (los datos demo se cargan en el primer arranque).

## 1. Estado actual (resumen)

- Backend completo y probado: API REST (~45 endpoints), 264 tests unitarios en verde.

- Panel (dashboard): todas las secciones cableadas, incluidas las nuevas (NPS, composición lingüística, predicción, contexto, mantenimiento/ANS).

- Tótem: chatbot, voz (STT/TTS), eventos y planificador de rutas.

- Datos demo cargados al arrancar: 14 recursos, 9 sensores, 105 FAQs, eventos/observaciones/opiniones/visitas/chatbot e incidencias del mes anterior, y contexto histórico (INE EOH/Frontur/Egatur, Junta, AENA) en dry-run.

- Seeds idempotentes en lifespan de la API: al arrancar, FastAPI llama a seed_loader.run() y refresca eventos demo cuyas fechas hayan caducado (mantiene IDs, actualiza fecha/i18n). Configurable con RUN_SEEDS_ON_STARTUP (default True en dev).

### Qué NO se puede probar en local todavía (depende de terceros)

- RRSS reales (X/Facebook/Instagram): funcionan en modo dry-run (datos sintéticos) hasta tener tokens del Ayuntamiento.

- GA4 real: dry-run hasta tener credenciales.

- DTI externo (plataforma.nijardti.com): integración pendiente de acceso.

- Tótem físico y voz en navegadores sin Web Speech API (usar Chrome/Edge).

## 2. Arranque y verificación rápida

docker compose up api          # ya desplegado en vuestras máquinas
pytest tests/ -m "not integration"   # debe dar 264 passed

| Recurso | URL |
| --- | --- |
| Health | http://localhost:8000/api/v1/health |
| Swagger (probar API) | http://localhost:8000/docs |
| Panel | http://localhost:8000/dashboard |
| Tótem | http://localhost:8000/totem |
| Métricas Prometheus | http://localhost:8000/metrics |

Credenciales panel: admin@nijar.es / CambiarEnPrimerArranque#2026.

Los seeds se cargan automáticamente al arrancar la API (busca en logs: «Ejecutando seed_loader idempotente al arranque» → «seed_loader completado»). Para forzar reload: docker compose exec api python -m nijar_dti.data.seed_loader. El loader es idempotente y refresca los eventos demo cuando sus fechas han caducado.

## 3. Plan de pruebas — Backend (API)

Probar desde Swagger (/docs) o con curl. Obtener token:

TOKEN=$(curl -s -X POST localhost:8000/api/v1/auth/token \
  -d 'username=admin@nijar.es&password=CambiarEnPrimerArranque#2026' | jq -r .access_token)
# Alternativa con JSON: POST /auth/login -H 'Content-Type: application/json' -d '{"email":"…","password":"…"}'

| ID | Área | Endpoint | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | Auth | POST /auth/login (JSON: email/password) · POST /auth/token (form: username/password) · GET /auth/me | Token válido; datos del admin |
| B02 | Turismo | GET /tourism/resources?publicado=true | ≥14 recursos con coordenadas |
| B03 | Turismo | GET /tourism/events | Eventos demo |
| B04 | IoT | GET /data/iot/sensors | 9 sensores |
| B05 | IoT | GET /data/iot/observations | Observaciones demo (48 h) |
| B06 | Social | GET /data/social/kpis/sentiment | Serie de sentimiento |
| B07 | Social | GET /data/social/kpis/share-of-voice | % por fuente |
| B08 | Social | GET /data/social/topics | Top temas |
| B09 | Social | GET /data/social/kpis/nps | NPS (proxy) con componentes |
| B10 | Social | GET /data/social/kpis/composicion-linguistica | % por idioma + k-anonimato |
| B11 | Contexto | GET /data/contexto/factor-expansion | factor ≈ 6.7 (preliminar) o calibrado |
| B12 | Contexto | GET /data/contexto/series?fuente=ine_eoh&indicador=pernoctaciones | Serie histórica (backfill automático al arrancar; campo de respuesta `puntos`) |
| B13 | Predicción | GET /prediccion/afluencia?metrica=totem | 14 puntos con banda de confianza |
| B14 | Predicción | GET /prediccion/validacion?metrica=chatbot | MAPE + cumple_umbral (MAPE puede ser null si la serie tiene muchos ceros — ver `nota` y `n_evaluable`) |
| B15 | Predicción | GET /prediccion/anomalias?metrica=totem | Lista de anomalías (puede ser vacía) |
| B16 | Rutas | POST /rutas/planificar (lat 36.847, lon -2.041) | Itinerario ordenado + distancia/duración |
| B17 | Rutas | GET /rutas/recomendaciones?idioma=en | Eventos + recursos en inglés |
| B18 | Chatbot | POST /chatbot/query (4 idiomas) | Respuesta + nivel_confianza + sugerencias |
| B19 | Chatbot | GET /chatbot/telemetry | Sesiones, resolución, idiomas, top intents |
| B20 | CMS | GET /cms/content?canal=totem | Contenidos del canal |
| B21 | Incidencias | GET /incidencias?desde=<inicio_mes_anterior>T00:00:00Z&hasta=<inicio_mes_actual>T00:00:00Z | 8 incidencias demo |
| B22 | Incidencias | GET /incidencias/ans?desde=...&hasta=... | Cumplimiento ANS por severidad |
| B23 | C.1 | GET /dashboards/reports/monthly?year=<aaaa>&month=<mm> | Disponibilidad real + incidencias |

### Casos concretos a verificar en el chatbot (grounding)

# Alta confianza (FAQ oficial)
curl -s -X POST localhost:8000/api/v1/chatbot/query -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{"sesion_id":"q1","canal":"totem","idioma":"es","pregunta":"¿qué playas hay cerca?"}'
# Fuera de dominio (debe responder fallback, no inventar)
curl -s -X POST localhost:8000/api/v1/chatbot/query -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '{"sesion_id":"q2","canal":"web","idioma":"en","pregunta":"what is the bitcoin price?"}'

Esperado: la 1ª responde con fuente y nivel_confianza alta/media; la 2ª responde fuera de dominio sin fabricar información.

### Backfill de contexto (ahora automático en el arranque)

# Ya no es necesario en arranque normal: el seed_loader lo ejecuta.
# Para forzar regeneración tras vaciar `contexto_turistico`:
docker compose exec api python -m nijar_dti.workers.contexto_backfill --dry-run --output /tmp/ctx.json
# y luego POST /data/contexto/ingest con ese JSON (rol administrador_tic o analista_datos).

## 4. Plan de pruebas — Panel (dashboard)

Login y recorrer el menú lateral. Por cada sección, comprobar que carga sin errores y muestra datos demo:

| ID | Sección | Qué verificar |
| --- | --- | --- |
| P01 | Dashboard (resumen) | KPIs ambientales y contadores; refresco |
| P02 | Recursos turísticos | Tabla, filtros y alta/edición (CRUD) |
| P03 | Eventos | Listado y alta de eventos |
| P04 | Smart Office | Sensores, serie ambiental, alertas |
| P05 | Social Listening | Sentimiento, share-of-voice, temas, KPI NPS y donut de composición lingüística |
| P06 | Chatbot · FAQs | Telemetría: sesiones, resolución, idiomas, top intents |
| P07 | Mapa | POIs publicados sobre Leaflet |
| P08 | Tótems | Uso e interacciones |
| P09 | Mantenimiento · ANS | Disponibilidad por componente, tabla ANS, incidencias; generar y descargar el informe .md |
| P10 | Predicción y contexto | Curva de afluencia con bandas, KPIs (MAPE, anomalías, factor); cambiar la métrica; serie INE (si hay backfill) |
| P11 | Usuarios y permisos | Gestión de usuarios/roles |
| P12 | Configuración | Parámetros |

En P09 y P10, con los datos demo: disponibilidad media ≈ 99,3 %, ANS de "alta" ≈ 66,7 % (1 incumplimiento), y la predicción debe dibujar la curva + bandas. Nota: el MAPE de validación puede devolver null cuando la serie demo tiene muchos valles a cero — está documentado en la propia respuesta (campos `nota` y `n_evaluable`).

## 5. Plan de pruebas — Tótem

Abrir /totem (mejor en Chrome/Edge para la voz):

| ID | Qué probar | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| T01 | Cambio de idioma ES/EN/DE/FR | Toda la UI y los contenidos cambian |
| T02 | Accesibilidad: botón A+ y alto contraste ◐ | Texto grande / alto contraste |
| T03 | Categorías (Rutas/Playas/Patrimonio/Servicios/Eventos/Emergencias) | Carga tarjetas; Eventos lista eventos |
| T04 | Detalle de un POI | Abre modal con descripción y dirección |
| T05 | Chatbot (texto) | Respuesta correcta en el idioma activo |
| T06 | Voz — micrófono 🎤 | Dicta la pregunta (pide permiso de micro) |
| T07 | Voz — altavoz 🔊 | Lee la respuesta en voz alta |
| T08 | Planificador: "Sugerir ruta cercana" | Lista ordenada de paradas + distancia/duración |
| T09 | Recomendaciones: "¿Qué visitar hoy?" | Eventos próximos + lugares recomendados |
| T10 | Inactividad 60 s | Vuelve al estado inicial |

Si el navegador no soporta Web Speech API (p. ej. Firefox), los botones 🎤/🔊 se ocultan automáticamente: es el comportamiento esperado, no un fallo.

## 6. Pruebas automatizadas

pytest tests/ -m "not integration"      # 264 en verde (rápido, sin BBDD)
pytest -m integration                    # requiere PostgreSQL+PostGIS
ruff check src/ tests/                   # estilo

Avisos de lint esperados (no son errores): UP017 (timezone.utc), N818 (NotFound/Conflict), S311 (random en datos demo), E501 en data/seeds/* (exento). No bloquean. Nota: `tests/test_coherencia_paquete.py` valida presencia de `frontend/`, `infra/`, `.github/`, `rasa/`, `docs/` y `README.md`; lánzalo desde la raíz del repo (no desde `/app` dentro del contenedor API, que es read-only).

## 7. Cómo reportar incidencias encontradas

- Preferible: registrarlas en el propio ticketing del sistema → POST /api/v1/incidencias (severidad, componente, título) para practicar el flujo C.1, o por el canal habitual del equipo.

- Indicar: pasos para reproducir, endpoint/sección, resultado esperado vs obtenido, navegador (si es del tótem/panel).

## 8. Referencias

- Mapa de funcionalidades y endpoints: docs/MAPA-FUNCIONAL.md

- Guía de despliegue detallada: docs/onboarding/guia-pruebas-despliegue.md

- Checklist de evidencias SAT: docs/operations/checklist-evidencias-sat.md

- Índice general (dossier): docs/DOSSIER.md

- Configuración auto-seed: src/nijar_dti/config.py (flag run_seeds_on_startup).